Situación actual del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Entregados y Aprobados** | **En esta entrega** |
| * Documento de descripción del producto. * Documento de investigación. * Documento WBS v1.1 * Tablero de Control v1.1 * Matriz de Comunicaciones v1.3. * Matriz de roles y responsabilidades v1.2 * Matriz de habilidades y competencias v1.2 * Matriz de Costos de Proyecto v1.1 * Documentación de Gestión de Riesgos v3.0. * Acta de proyecto v1.7 | * Documento de Arquitectura v1.3 * Casos de uso del negocio v1.2v * Casos de uso de Gestión de Alumnosv1.1 (preliminar). * Casos de uso de Gestión de Docentesv1.2 (preliminar). * Gantt del proyecto v1.5 * Versión preliminar del póster |
| **En Proceso** |
| * Casos de uso de gestión de cursos * Casos de uso del módulo de autoaprendizaje del sistema * Documentación de Casos de Prueba. * Código fuente de interfaces de usuario * Código fuente de gestión de cursos * Documentación de diseño de interfaces v2.0 * Código fuente de gestión de perfiles. * Presentación comercial |
| **A futuro** |
| * Casos de uso del módulo inteligente de selección de contenido. (CAT) * Casos de uso del módulo de gestión de contenido. * Código fuente del módulo de autoaprendizaje del sistema * Código fuente del módulo inteligente de selección de contenido. (CAT) * Código fuente del módulo de gestión de contenido. * Documentos de pruebas ejecutadas. * Manuales de Usuario. * Solución integral en entornos Productivos. * Documentación de Implantación. * Documento Lecciones Aprendidas * Documento Cierre del Proyecto |

Inconvenientes Presentados

|  |  |
| --- | --- |
| Problema | Detalles |
| Reuniones de equipo | Imposibilidad de juntarnos en la semana dado a compromisos laborales y académicos. |
| Entrega del poster | El diseño e impresión de poster lo mandamos a realizar a un diseñador que se demoró con la pre-entrega. Solucionado: ya nos pre-entregó un archivo. |

*Observaciones:*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Docente a cargo del Proyecto

*Integrantes – Año 2016*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail | Asistencia |
| 1173388 | Santiago, Peralta | speralta83@gmail.com |  |
| 1202388 | Obregon, Juan Facundo | facundo.obregon@safabox.com |  |
| 1223161 | Montañez, Cinthia | cinthiamontaez@gmail.com |  |
| 1237937 | Caro, Jonatan | joni1087@gmail.com |  |
| 1134115 | Matsui, Gerardo | gerardo.matsui@gmail.com |  |

Profesores:

***Director de Cátedra:*** *Dra. Inés Casanovas*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag.Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Lic. Silvia Balduzzi - Ing. Pablo Abramowicz*

***Controller:*** *Mag.Ing. Gabriela Salem*