Situación actual del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Entregados y Aprobados** | **En esta entrega** |
| * Documento de descripción del producto. * Documento de investigación. * Documento WBS v1.1 * Tablero de Control v1.1 * Matriz de comunicaciones v1.3. * Matriz de roles y responsabilidades v1.2 * Matriz de habilidades y competencias v1.2 * Matriz de costos de proyecto v1.1 * Documentación de gestión de riesgos v3.0. * Acta de proyecto v1.7 * Documento de arquitectura v1.3 * Casos de uso del negocio v1.2v * Gantt del proyecto v1.5 * Presentación comercial * Versión del Poster 3 * Casos de uso de gestión de alumnos v1.3 * Casos de uso de gestión de docentes v1.3 * Casos de uso de gestión de cursos v1.3 | * Código fuente de gestión de cursos * Código fuente de gestión de alumnos * Código fuente de gestión de docentes * Documentación de casos de prueba de sistema incremento 1 v3.0 * Casos de uso del módulo de gestión de contenido. * Casos de uso del módulo inteligente de selección de contenido (CAT). |
| **En Proceso** |
| * Casos de uso del módulo de autoaprendizaje del sistema * Documentación de diseño de interfaces v3.0 * Documentación casos de pruebas del sistema incremento 1 ejecutadas. * Código fuente del módulo de gestión de contenido. * Código fuente de autoaprendizaje del sistema * Código fuente de módulo inteligente de selección de contenido (CAT). |
| **A futuro** |
| * Documentos de casos de pruebas del sistema incremento 2 * Documento de casos de pruebas integrales * Documentos de pruebas ejecutadas incremento 2 * Documentos de pruebas integrales ejecutadas (compatibility) * Manuales de Usuario. * Solución integral en entornos productivos. * Documentación de Implantación. * Documento lecciones aprendidas * Documento cierre del proyecto |

**Inconvenientes Presentados**

|  |  |
| --- | --- |
| Problema | Detalles |
| Investigación de autoaprendizaje del sistema | Tuvimos que realizar una investigación muy exhaustiva de cómo realizar el modulo de gestión de aprendizaje del sistema y de selección del contenido que nos llevo mucho tiempo, retrasando las tareas de desarrollo de casos de uso y de desarrollo. |

*Observaciones:*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Docente a cargo del Proyecto

*Integrantes – Año 2016*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail | Asistencia |
| 1173388 | Santiago, Peralta | speralta83@gmail.com |  |
| 1202388 | Obregon, Juan Facundo | facundo.obregon@safabox.com |  |
| 1223161 | Montañez, Cinthia | cinthiamontaez@gmail.com |  |
| 1237937 | Caro, Jonatan | joni1087@gmail.com |  |
| 1134115 | Matsui, Gerardo | gerardo.matsui@gmail.com |  |

Profesores:

***Director de Cátedra:*** *Dra. Inés Casanovas*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag.Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Lic. Silvia Balduzzi - Ing. Pablo Abramowicz*

***Controller:*** *Mag.Ing. Gabriela Salem*