*Matriz de Roles y Responsabilidades del equipo del Proyecto*

Integrantes – Año 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 1173388 | Santiago, Peralta | [speralta83@gmail.com](mailto:speralta83@gmail.com) |
| 1202388 | Obregon, Juan Facundo | [facundo.obregon@safabox.com](mailto:facundo.obregon@safabox.com) |
| 1223161 | Montañez, Cinthia | [cinthiamontaez@gmail.com](mailto:cintiamontaez@gmail.com) |
| [1](mailto:cintiamontaez@gmail.com)237937 | Caro, Jonatan | [joni1087@gmail.com](mailto:joni1087@gmail.com) |
| 1134115 | Matsui, Gerardo | [gerardo.matsui@gmail.com](mailto:gerardo.matsui@gmail.com) |

*Profesores:*

***Director de Cátedra:*** *Dra. Inés Casanovas*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Lic. Silvia Balduzzi - Ing. Pablo Abramowicz*

***Controller:*** *Mag.Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del curso:*** *Ing. Gabriela Salem*

Historial de Revisión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| 02/05/2016 | 1.0 | Creación del documento | Analista Funcional | Jonatan Caro |
| 20/05/2016 | 1.1 | Se agregaron entregables en las tablas y se modificaron responsabilidades para los entregables. | Lider de Proyecto | Cinthia Montañez |
| 22/05/2016 | 1.2 | Corrección en responsabilidades de documentos y reuniones.  Corrección en nombre de Roles. | Lider de proyecto | Juan Facundo Obregon |

**Objetivo**

El siguiente documento tiene como objetivo mostrar los roles que tienen los miembros del equipo del proyecto así como sus responsabilidades en cada entregable de trabajo.

**Roles que intervienen en el Proyecto**

A continuación se detallan los roles o perfiles detectados para este proyecto:

* Sponsor (SP).
* Project Manager (PM).
* Líder de proyecto (LP).
* Arquitecto de Software (AQ).
* Administrador de Base de Datos (DBA).
* Analista Funcional (AF).
* Diseñador (DI).
* Desarrollador (DE).
* Analista/Tester QA.

**Matriz de Roles y Responsabilidades**

A continuación se describen las responsabilidades de cada rol del equipo del proyecto, con cada entregable y/o paquete de trabajo:

En donde:

* E - Elabora
* A - Aprueba (aprobación del usuario o interesado del entregable)
* C - Controla (realiza QA del documento)
* I - Es Informado
* P - Participa (en la elaboración del entregable)
* F - Firma (aprobación Del cliente)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunion/Entregable** | **SP** | **PM** | **LP** | **AQ** | **DBA** | **AF** | **DI** | **DE** | **QA** |
| Kick Off | **F** | **E** | **P** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Planificación del Proyecto |  | **A** | **E** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Requerimientos formales a analizar |  | **A** | **C** | **I** |  | **E** |  |  |  |
| Asignación de tareas |  | **A** | **E** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Estado del Proyecto |  | **A** | **E** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Informe de avance | **F** | **E** | **P** |  |  |  |  |  |  |
| Avances funcionales al cliente / Presentacion de prototipo | **I** | **E** | **P** | **P** |  | **P** |  |  |  |
| Cierre del Proyecto | **F** | **E** | **P** |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Comercial | **F** | **E** | **P** | **P** |  |  |  |  |  |
| Tablero de Control Integral | **I** | **E** | **P** |  |  |  |  |  |  |
| Poster | **I** | **A** | **C** |  |  |  | **E** |  |  |
| Documento WBS |  | **A** | **E** | **P** |  | **P** |  |  |  |
| Gantt del Proyecto |  | **A** | **E** |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de Habilidades y Competencia |  | **A** | **E** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Matriz de Roles y Responsabilidades |  | **A** | **E** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Matriz de comunicaciones |  | **A** | **E** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Matriz de costos |  | **A** | **E** |  |  |  |  |  |  |
| Tabla de Riesgos |  | **A** | **E** | **P** |  |  |  |  |  |
| Informe relevamiento Final | **F** | **A** | **C** | **P** |  | **E** |  |  |  |
| Casos de Uso Negocio |  | **A** | **E** | **P** |  | **I** |  |  |  |
| Casos de Uso Funcionales |  | **A** | **C** | **P** |  | **E** | **I** | **I** |  |
| Documentación de Arquitectura |  | **A** | **C** | **E** | **P** | **P** |  |  |  |
| Documento de Diseño de Interfaces |  | **A** | **C** |  |  | **P** | **E** | **P** |  |
| Manuales de Usuarios | **F** | **A** | **C** |  |  | **E** |  | **P** |  |
| Lecciones Aprendidas |  | **A** | **E** | **P** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Presentación final de la solución | **F** | **E** | **P** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** | **I** |
| Documentacion de casos de pruebas de sistema |  | **A** | **C** | **I** |  | **E** |  | **P** | **I** |
| Documentacion de casos de prueba integrales |  | **A** | **C** | **P** |  | **E** |  |  | **I** |
| Codigo Fuente |  | **A** | **C** | **I** |  | **I** | **P** | **E** | **I** |
| Documento de pruebas de sistema ejecutadas |  | **A** | **C** | **I** |  |  |  | **P** | **E** |
| Documento de pruebas integrales ejecutadas |  | **A** | **C** | **I** |  |  |  | **P** | **E** |

Aprobación

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto